## Slide 1
GP
PITCH
Desenvolver um sistema de e-commerce de computadores personalizados com término em agosto de 2021
Popularização de uso de computadores pessoais.
E-commerce de computadores personalizados
O sistema deverá realizar cadastro e autenticação de usuário
O sistema atingirá o público-alvo e será um sucesso.
Tempo limite para a entrega do sistema
Exceder o prazo limite para a entrega do sistema
Alyson
E-commerce – Computadores Personalizados
Maior flexibilidade para comprar computadores.
O sistema terá função de carrinho de comprar
O sistema deverá permitir o pagamento de itens pelos métodos de boleto, cartão ou paypal
O sistema terá um grande número de acessos e compras.
Número limitado de integrantes no time de desenvolvimento do projeto
O sistema não vender o estoque
Alta demanda de computadores devido ao isolamento físico.
A popularização do uso de computadores pessoais, criando uma oportunidade de negócio.
Project Owner
Scrum Master
Scrum Team
Estrutura básica e integração com banco de dados
Estrutura frontend
Funcionalidade de Carrinho
Funcionalidade de pagamento
Modelo Canvas de Projeto
30/06 –15/07
Desenvolvimento backend
Público “Gamer” que busca máquinas para jogar
Público profissional que busca máquinas “potentes” para executar tarefas pesadas.
O sistema será desenvolvido na linguagem python utilizando o framework django
O sistema utilizará o framework bootstrap.
O sistema utilizará o banco de dados SQLite
15/07 – 30/07
Desenvolvimento frontend
01/08 – 07/08
Testes e Ajustes Finais